Tasa de éxito en proyectos de Software a nivel mundial

Introducción

Los proyectos de software pueden presentar dificultades relacionadas con la planificación, los requisitos, los costos, los tiempos de desarrollo y la coordinación entre los integrantes del equipo. Por este motivo, diferentes organizaciones e investigadores han estudiado qué porcentaje de proyectos logra cumplir sus objetivos.

Sin embargo, no existe una única “tasa mundial de éxito”, debido a que cada investigación puede utilizar diferentes criterios. Una definición tradicional considera exitoso a un proyecto cuando cumple con el tiempo, presupuesto y alcance establecidos. Investigaciones más recientes también consideran la calidad, satisfacción del usuario y valor generado para la organización.

Estadísticas sobre el éxito de los proyectos

Una de las investigaciones más conocidas es el CHAOS Report del Standish Group, que analiza proyectos de tecnologías de información y software.

Según sus estadísticas, los proyectos se clasifican tradicionalmente en tres grupos:

| Categoría | Porcentaje aproximado |
| --- | --- |
| Exitosos | 31% |
| Con problemas (Challenged) | 50% |
| Fracasados | 19% |

Los proyectos exitosos cumplen con los principales objetivos establecidos, especialmente en relación con tiempo, presupuesto y alcance.

Los proyectos con problemas llegan a completarse, pero presentan desviaciones, por ejemplo, retrasos, sobrecostos o menor funcionalidad de la esperada.

Los proyectos fracasados son aquellos que se cancelan antes de finalizar o que no consiguen producir el resultado esperado.

Por lo tanto, estos datos no significan que el 69% de los proyectos sea completamente inútil. Una parte importante logra finalizar, aunque con problemas de costo, tiempo o alcance.

Históricamente, la situación era todavía más complicada. En el estudio inicial publicado en 1994, aproximadamente 16,2% de los proyectos cumplía los criterios de éxito, mientras que cerca del 31,1% era cancelado antes de finalizar. Esto demuestra que las prácticas de desarrollo y gestión han mejorado con el tiempo, aunque los proyectos de software continúan teniendo un riesgo considerable.

Costos y retrasos

El problema no se limita a los proyectos que fracasan completamente. Muchos proyectos terminan, pero lo hacen con costos y tiempos superiores a los previstos.

Una investigación realizada por McKinsey & Company y la Universidad de Oxford, que estudió grandes proyectos de tecnologías de información, encontró que estos proyectos presentaban, en promedio:

- 45% de sobrecosto respecto al presupuesto inicial.

- 7% de retraso respecto al tiempo previsto.

- Aproximadamente 56% menos valor del esperado.

Estos resultados muestran que terminar un proyecto no necesariamente significa que haya sido exitoso. Un sistema puede entregarse al cliente, pero generar menos beneficios de los esperados o requerir mucho más dinero y tiempo de lo inicialmente planificado.

Además, investigaciones de Oxford sobre miles de proyectos de TI encontraron que los sobrecostos pueden presentar casos extremos: mientras muchos proyectos tienen desviaciones relativamente pequeñas, algunos presentan aumentos de costos extremadamente grandes.

Complejidad de los proyectos

El tamaño y la complejidad son factores importantes para determinar la probabilidad de éxito.

Un proyecto pequeño normalmente tiene:

- Menos integrantes.

- Menos requisitos.

- Menos dependencias.

- Menor presupuesto.

- Menor tiempo de desarrollo.

En cambio, un proyecto grande puede involucrar cientos de personas, múltiples equipos, diferentes tecnologías y una gran cantidad de requisitos. Esto hace que sea más difícil coordinar las actividades y controlar los cambios.

El Project Management Institute (PMI) señala en su informe Pulse of the Profession 2026 que aproximadamente uno de cada tres proyectos complejos fracasa, mientras que la tasa de fracaso general de los proyectos se encuentra alrededor del 13%.

Esto demuestra que la complejidad aumenta considerablemente el riesgo.

Principales causas de fracaso

Los estudios sobre Ingeniería de Software identifican numerosos factores que pueden afectar el resultado de un proyecto. Entre los más importantes se encuentran:

- Requisitos incorrectos o incompletos: Cuando el equipo no comprende correctamente lo que necesita el usuario, puede desarrollar un sistema que no resuelve el problema real.

- Mala planificación: Una estimación incorrecta del tiempo, presupuesto o recursos puede provocar retrasos y sobrecostos.

- Cambios constantes: Los cambios frecuentes en los requisitos pueden obligar al equipo a repetir trabajo y modificar partes importantes del sistema.

- Problemas de comunicación: La falta de comunicación entre desarrolladores, usuarios, clientes y responsables del proyecto puede provocar errores y malentendidos.

- Falta de participación del usuario: Los usuarios deben participar durante el desarrollo para verificar que el sistema realmente cumpla sus necesidades.

- Complejidad excesiva: Los proyectos demasiado grandes o complejos presentan más dificultades para coordinar personas, tecnologías, requisitos y actividades.

- Mala gestión de riesgos: Los problemas que no son identificados y tratados a tiempo pueden terminar afectando gravemente al proyecto.

Una revisión sistemática de investigaciones sobre Ingeniería de Software identificó más de 500 factores relacionados con el éxito y fracaso de los proyectos, demostrando que no existe una única causa responsable del fracaso.

¿Las metodologías ágiles garantizan el éxito?

No. Utilizar una metodología ágil como Scrum no garantiza que un proyecto vaya a tener éxito.

Las metodologías ágiles pueden ayudar porque permiten:

- Obtener retroalimentación frecuente.

- Detectar problemas rápidamente.

- Adaptarse a cambios.

- Entregar funcionalidades progresivamente.

- Mantener una comunicación constante con el cliente.

Sin embargo, también se necesita una correcta planificación, comunicación, gestión de riesgos, participación del usuario y un equipo capacitado.

Por lo tanto, la metodología utilizada es solamente uno de los factores que influyen en el resultado final.

Conclusión

| Investigación | Dato relevante |
| --- | --- |
| Standish Group – CHAOS | 31% de proyectos exitosos |
| Standish Group – CHAOS | 50% con problemas |
| Standish Group – CHAOS | 19% fracasados |
| Standish Group – 1994 | 16,2% exitosos |
| McKinsey + Oxford | 45% de sobrecosto promedio en grandes proyectos de TI |
| McKinsey + Oxford | 7% de retraso promedio |
| McKinsey + Oxford | 56% menos valor del esperado |
| PMI 2026 | Cerca del 13% de fracaso general |
| PMI 2026 | Cerca de 1 de cada 3 proyectos complejos fracasa |
| Revisión académica | Más de 500 factores relacionados con éxito y fracaso |

La información analizada demuestra que los proyectos de software tienen un nivel importante de riesgo. Aunque las estadísticas varían dependiendo de cómo se define el éxito, diferentes investigaciones coinciden en que una parte considerable de los proyectos presenta retrasos, sobrecostos o incumplimiento de objetivos.

El dato más conocido del Standish Group indica aproximadamente un 31% de proyectos exitosos, mientras que un 50% termina con problemas y un 19% fracasa. Por otro lado, investigaciones de McKinsey y Oxford muestran que los grandes proyectos de TI pueden presentar importantes sobrecostos y entregar mucho menos valor del esperado.

Las principales causas de los problemas están relacionadas con los requisitos, planificación, comunicación, cambios constantes, falta de participación de los usuarios y complejidad.

Por lo tanto, el éxito de un proyecto de software no depende únicamente de la programación. La Ingeniería de Software es importante porque proporciona métodos para analizar requisitos, planificar, gestionar riesgos, controlar cambios, realizar pruebas y mantener una comunicación adecuada con los usuarios.

En conclusión, no existe una tasa mundial única de éxito para todos los proyectos de software, pero las investigaciones disponibles muestran que lograr los objetivos de un proyecto requiere una combinación de buenas prácticas técnicas, administrativas y humanas.

Fuentes

- The Standish Group. Información sobre el CHAOS Report y resultados de proyectos de TI.
The Standish Group

- McKinsey & Company / University of Oxford. Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value.
McKinsey – Large-scale IT projects

- Project Management Institute. Pulse of the Profession 2026.
PMI – Driving Success in Complex Projects

- Tamburri, D. A., Palomba, F. y Kazman, R. Success and Failure in Software Engineering: A Followup Systematic Literature Review.
Artículo académico